EPIC — Module Projets

Application OOTI — Gestion de projets pour cabinets d'architecture

Version 1.0 — Février 2026

# 1. Identification de l'EPIC

Nom de l'EPIC : Projets

Référence : EPIC-002

Module parent : Général

Priorité : Haute

Statut : À planifier

Date de création : Février 2026

Auteur : —

EPICs liés : EPIC-001 (Opportunités), EPIC-003 (Honoraires), EPIC-004 (Facturation), EPIC-005 (Temps)

# 2. Contexte & Problématique

Dans un cabinet d'architecture, la gestion de projets est au cœur de l'activité. Les chefs de projet doivent pouvoir créer, configurer et suivre leurs projets signés depuis une interface unique qui centralise les informations clés : données administratives, composition de l'équipe, honoraires, planning, avancement des phases, facturation et performance financière.

Sans outil centralisé, les cabinets utilisent des feuilles Excel dispersées, ce qui entraîne des erreurs de saisie, une perte de visibilité sur l'avancement réel, et une impossibilité de piloter la rentabilité en temps réel.

# 3. Objectif de l'EPIC

Permettre aux utilisateurs de OOTI de créer, configurer et piloter l'ensemble de leurs projets signés depuis un module dédié, en offrant une vue globale (liste, carte, résumé) et une vue détaillée par projet (honoraires, planning, avancement, facturation, coûts, finance, journaux de travail, paramètres).

# 4. Périmètre Fonctionnel

## 4.1 Vues globales (niveau Agence)

- Vue Résumé : indicateurs clés de tous les projets

- Vue Liste : tableau filtrable de tous les projets signés

- Vue Carte : géolocalisation des projets sur Google Maps

## 4.2 Gestion d'un projet (niveau Projet)

- Création d'un projet (modale + import)

- Résumé du projet

- Honoraires du projet

- Planning du projet (timeline Gantt)

- Avancement (phases, tâches, zones)

- Facturation projet

- Coûts projet (sous-traitants)

- Finance projet (marge)

- Journaux de travail

- Paramètres du projet

# 5. User Stories

# 5. User Stories

## US-P01 — Vue Résumé des projets

En tant que Chef de projet / Directeur d'agence

Je veux accéder à une vue résumé de tous mes projets

Afin de visualiser en un coup d'œil le nombre de projets actifs, en attente et le total des honoraires

Critères d'acceptance :

- Le résumé affiche le nombre de projets actifs avec lien vers la liste filtrée

- Le résumé affiche le nombre de projets en attente avec lien vers la liste filtrée

- Le total des honoraires de tous les projets est affiché avec la devise

- Des actions rapides sont disponibles : Favoris, Alertes, + Nouveau Projet

- La vue est accessible via le menu latéral > Projets > Résumé

## US-P02 — Liste des projets

En tant que Chef de projet

Je veux consulter la liste complète de tous mes projets signés

Afin de trouver rapidement un projet et en consulter les données clés

Critères d'acceptance :

- La liste affiche les colonnes : ID, Photo, Projet (titre + étiquettes), Statut, Honoraires, Budget consommé (graphique camembert), Avancement (barre + %), Facturé (%), Client, Date de création

- Un filtre par statut est disponible (Tous les états, Signé, En attente, Archivé, etc.)

- Une recherche plein texte par nom de projet est disponible

- Le bouton ACTIONS permet : Import, Export CSV/Excel, Afficher/masquer les colonnes

- Chaque ligne est cliquable et redirige vers le résumé du projet

- L'icône favori (cœur) permet de mettre un projet en favori

- Le bouton "+ Nouveau Projet" ouvre la modale de création

## US-P03 — Vue Carte des projets

En tant que Directeur d'agence

Je veux visualiser mes projets sur une carte géographique

Afin de comprendre la répartition géographique de mon portefeuille de projets

Critères d'acceptance :

- La carte est affichée via Google Maps avec vue Plan et vue Satellite

- Chaque projet géolocalisé apparaît sous forme de marqueur sur la carte

- Un clic sur un marqueur affiche les informations du projet (nom, statut, etc.)

- Un filtre est disponible pour affiner les projets affichés

- La carte est en plein écran ou redimensionnable

## US-P04 — Création d'un projet

En tant que Chef de projet

Je veux créer un nouveau projet signé

Afin de initier le suivi de ce projet dans l'outil

Critères d'acceptance :

- Une modale de création s'ouvre via le bouton "+ Nouveau Projet"

- Les champs obligatoires sont : Titre du projet, Devise, Membres

- Les champs optionnels sont : ID projet (auto-généré sinon), Client, Adresse, Code postal, Ville, Pays, Langue, Taux de TVA, Date de début, Date de fin, Étiquettes

- L'ID projet est pré-suggéré (ex: FR0015) basé sur le dernier ID utilisé

- La devise est sélectionnable (EUR, CAD, etc.)

- Un bouton "Importer des projets" permet une création par lot via fichier

- À la validation, le projet est créé et l'utilisateur est redirigé vers son résumé

## US-P05 — Résumé d'un projet

En tant que Chef de projet

Je veux accéder au résumé complet d'un projet

Afin de avoir une vue synthétique des informations, de l'équipe, des honoraires et de l'avancement

Critères d'acceptance :

- Le résumé affiche la photo/illustration du projet (modifiable)

- Les KPIs visibles sont : % Avancement et montant Facturable

- La section "A propos" affiche : ID Projet, Adresse, Code postal, Ville, Pays, Devise, Superficie, Date de début, Date de fin, Durée calculée, Étiquettes

- L'onglet "Projet" et l'onglet "Client" permettent de basculer entre les infos projet et client

- La section "Membres du projet" liste les collaborateurs assignés avec leur rôle

- La section "Honoraires" affiche le résumé : Total HT par mission, TVA, Total TTC

- La section "Finance" affiche la marge Projetée et Réalisée

- Un mini-planning Gantt montre l'évolution des phases dans le temps

- La section "Statut" présente par phase : avancement planning, budget utilisé, avancement %, facturé %

- Un indicateur de statut du projet (Signé, En attente, etc.) est visible en haut à droite

- Un bouton PARAMÈTRES donne accès aux paramètres du projet

## US-P06 — Honoraires d'un projet

En tant que Chef de projet / Chargé d'affaires

Je veux définir et consulter les honoraires de mon projet

Afin de calculer les honoraires totaux, les répartir par phase et gérer les co-traitants

Critères d'acceptance :

- Il est possible de créer plusieurs "Projets d'honoraires" (Missions) par projet

- Chaque mission possède une méthode de calcul (ex: Coûts, Forfait, etc.)

- Le solveur d'honoraires calcule automatiquement les honoraires de production à partir du coût des travaux et du taux %

- La remise est configurable en % ou montant

- La surface est renseignable (m² / pieds carrés) pour calculer le coût par m² et les honoraires par m²

- Les phases sont listées avec leur code, leur % d'honoraires et le montant calculé

- Un sous-onglet "Co-traitants" permet de gérer la répartition entre équipes internes et externes

- Un sous-onglet "Versions" conserve l'historique des versions des honoraires

- Des Annexes peuvent être ajoutées à la mission principale

- Des Propositions peuvent être rédigées depuis cet écran

- Le statut de validation des honoraires est affiché (Validé / En cours)

## US-P07 — Planning d'un projet (Gantt)

En tant que Chef de projet

Je veux visualiser et gérer le planning de mon projet sous forme de Gantt

Afin de piloter les dates des phases, le budget et les ressources dans le temps

Critères d'acceptance :

- Le planning est affiché sous forme de diagramme de Gantt interactif

- Les phases de la mission sont listées avec leurs dates de début et de fin

- Trois sous-onglets sont disponibles : PLANNING (Gantt), BUDGET (consommation), RESSOURCES (collaborateurs)

- Deux modes d'affichage : Vue Planning (Gantt) et Vue Tableau

- Des jalons peuvent être ajoutés sur la timeline

- Les outils de zoom (zoom +, zoom -, plein écran, réinitialiser) sont disponibles

- Des filtres permettent d'afficher/masquer les phases

- Le planning peut être exporté

## US-P08 — Avancement d'un projet

En tant que Chef de projet

Je veux suivre l'avancement de chaque phase de mon projet

Afin de mesurer le progression réelle vs planifiée et détecter les dérives

Critères d'acceptance :

- L'avancement est accessible via trois vues : PHASES, TÂCHES, ZONES

- La vue Phases affiche par phase : nombre de tâches (réalisées/total), % avancement du planning, budget utilisé (camembert), % avancement saisi, % facturé

- Le % avancement est modifiable directement dans le tableau (champ cliquable)

- Un menu contextuel (3 points) par phase permet des actions supplémentaires

- La vue Tâches liste les tâches liées à l'avancement

- La vue Zones permet une saisie par zone géographique ou secteur

## US-P09 — Facturation d'un projet

En tant que Responsable facturation / Chef de projet

Je veux suivre la facturation de mon projet

Afin de connaître les montants facturables, non réglés, les retards et le délai de paiement moyen

Critères d'acceptance :

- 4 KPIs sont affichés en haut : Facturable (€), Non réglé (€), Retards (€), Délai de paiement (jours)

- 5 sous-onglets : RÉSUMÉ, PLANNING, FACTURES, PAIEMENTS, ÉTAT DE COMPTE

- Le résumé présente par Projet d'honoraires : Honoraires totaux, Non facturé, Facturable, Non réglé HT, Payé HT

- Le filtre "Vision" permet de sélectionner la mission (Alpha, etc.)

- Le planning de facturation affiche les factures prévues dans le temps

- La liste des factures est consultable avec leur statut

- Les paiements reçus sont listés

- L'état de compte permet une vision consolidée débit/crédit

## US-P10 — Coûts d'un projet (sous-traitants)

En tant que Chef de projet

Je veux suivre les coûts de sous-traitance de mon projet

Afin de contrôler les dépenses liées aux entreprises externes

Critères d'acceptance :

- 4 sous-onglets disponibles : PLANNING, FACTURES, DEVIS, ÉLÉMENTS DE DÉPENSE

- Le planning affiche la planification de facturation des sous-traitants par mois

- Navigation temporelle (année/période) disponible

- Des filtres permettent de cibler les sous-traitants ou les types de dépenses

- Le bouton ACTIONS permet des actions en masse (export, etc.)

## US-P11 — Finance d'un projet (Marge)

En tant que Directeur d'agence / Chef de projet

Je veux visualiser la performance financière de mon projet

Afin de analyser la marge réalisée et projetée, le chiffre d'affaires et les coûts par année

Critères d'acceptance :

- Un graphique à barres affiche le Chiffre d'affaires et les Coûts par année

- Une courbe Marge planifiée cumulée est superposée au graphique

- Un tableau "Marge (EUR)" liste par année : Chiffre d'affaires, Salaires, Coûts, Marge

- Deux modes : RÉALISÉ (données réelles) et PROJETÉ (prévisions)

- Un toggle "Afficher coûts fixes" permet d'inclure ou exclure les coûts fixes

- Un filtre par année (Toutes les années, par année spécifique) est disponible

- Le bouton ACTIONS permet d'exporter les données

## US-P12 — Journaux de travail d'un projet

En tant que Chef de projet

Je veux consulter l'historique de tous les temps saisis sur mon projet

Afin de avoir une traçabilité complète des heures travaillées par phase et par collaborateur

Critères d'acceptance :

- Accessible via l'onglet "Plus" du projet

- Le tableau affiche : Collaborateur, Équipe, Date, Type de phase, Heures, Statut (Validé/En attente), Montant facturable

- Des filtres permettent de trier par collaborateur, équipe, phase, statut

- Le bouton ACTIONS permet un export des données

## US-P13 — Paramètres d'un projet

En tant que Chef de projet

Je veux configurer les paramètres détaillés de mon projet

Afin de personnaliser les informations, les phases, les membres, les rôles et la facturation du projet

Critères d'acceptance :

Section Général :

- Détails : Titre, ID, Titre (sur factures), Langue, Date de signature, Date de proposition, Surface, Unité de surface, Adresse complète

- Phases : liste des phases avec Code, PCT%, Saisie de temps (toggle on/off), Type de prévision

- Clients : association d'un ou plusieurs clients au projet

- Membres : ajout/suppression de collaborateurs avec attribution de leur rôle

- Rôles : gestion des rôles spécifiques au projet

- Facturation : configuration des paramètres de facturation du projet (taux TVA, mode, etc.)

Section Données :

- Import : import de données (temps, phases, etc.) depuis un fichier

- Export : export des données projet

Section Modules :

- Honoraires : activation/configuration du module honoraires

- Avancement : activation/configuration du module avancement

# 6. Hors Périmètre (Out of Scope)

- Gestion des opportunités non signées (couvert par EPIC-001)

- Gestion de la facturation globale agence (couvert par EPIC-004)

- Saisie des temps collaborateurs (couvert par EPIC-005)

- Gestion des coûts salaires / frais généraux agence (couvert par EPIC-007)

- Rapports cross-projets (couvert par EPIC-011)

# 7. Règles Métier

- Un projet doit obligatoirement avoir un titre, une devise et au moins un membre

- L'ID projet est unique par entité/agence

- Un projet peut avoir plusieurs missions d'honoraires (Projet d'honoraires)

- Les honoraires sont calculés soit par coût de travaux (solveur), soit en forfait

- Le % d'avancement par phase est saisi manuellement ou copié du planning

- Un projet ne peut pas être supprimé s'il possède des factures émises

- La marge = Chiffre d'affaires - Coûts (salaires + sous-traitants + frais généraux)

- La devise est fixée à la création et ne peut pas être modifiée ensuite

# 8. Critères d'Acceptance Globaux de l'EPIC

- Toutes les User Stories US-P01 à US-P13 sont développées et validées

- La navigation entre les vues (liste → détail → onglets) est fluide et cohérente

- Les données affichées sont cohérentes entre le résumé, les onglets et les rapports

- Les droits d'accès sont respectés : un collaborateur ne voit que les projets dont il est membre (sauf admin)

- Le module fonctionne en mode responsive (desktop, tablette)

- Les performances sont acceptables : chargement < 3 secondes pour une liste de 50 projets

- Tous les formulaires gèrent les cas d'erreur (champs obligatoires, formats invalides)

# 9. Définition of Done (DoD)

- Le code est développé, revu et mergé sur la branche principale

- Les tests unitaires couvrent les fonctions critiques (calcul honoraires, marge)

- Les tests d'intégration valident les flux principaux (création → résumé → honoraires → facturation)

- La documentation technique est mise à jour (API endpoints, modèles de données)

- La fonctionnalité a été testée par le Product Owner et validée

- Aucun bug bloquant ou critique n'est ouvert

- Les données de demo sont cohérentes et représentatives

# 10. Dépendances

Dépend de : EPIC-001 (Opportunités) — un projet peut être issu d'une opportunité gagnée

Requis par : EPIC-003 (Honoraires), EPIC-004 (Facturation), EPIC-005 (Temps), EPIC-006 (Planning), EPIC-007 (Coûts), EPIC-008 (Finances), EPIC-011 (Rapports)

APIs requises : API Projets (CRUD), API Clients, API Collaborateurs, API Phases, API Honoraires, API Facturation, API Finance

# 11. Modèle de Données Principal

## Objet : Projet

- id : identifiant unique interne

- reference : ID projet (ex: FR001)

- title : titre du projet

- title_on_invoice : titre affiché sur les factures

- status : statut (signed, pending, archived)

- client_id : référence client

- address, zipcode, city, country : localisation

- currency : devise (EUR, CAD…)

- language : langue

- surface, surface_unit : superficie et unité

- start_date, end_date : dates de début et fin

- tags : étiquettes (liste)

- members : collaborateurs assignés (liste d'IDs + rôles)

- fee_projects : missions d'honoraires (liste)

- phases : phases du projet (liste)

- vat_rate : taux de TVA

- created_at, updated_at : timestamps

# 12. Estimation & Découpage

## Sprints suggérés :

Sprint 1 : US-P01, US-P02, US-P03, US-P04 (Vues globales + Création)

Sprint 2 : US-P05, US-P13 (Résumé projet + Paramètres)

Sprint 3 : US-P06, US-P07 (Honoraires + Planning Gantt)

Sprint 4 : US-P08, US-P09 (Avancement + Facturation projet)

Sprint 5 : US-P10, US-P11, US-P12 (Coûts + Finance + Journaux)

Estimation globale : 8 à 13 semaines de développement (selon taille équipe)